未来科技城2号楼B座装修设计服务

招 标 文 件

招   标   人： 盐城东方建设投资股份有限公司 （盖章）

法定代表人（或代理人）：                (签字或盖章)

招标代理机构： 江苏宏天工程管理有限公司 （盖章）

法定代表人（或代理人）：                (签字或盖章)

2023年3月

# 第一章  招标公告

一、招标条件

本招标项目未来科技城2号楼B座装修设计服务已经有关部门批准实施，招标人为盐城东方建设投资股份有限公司,工程所需资金财政、已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的设计服务进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：未来科技城2号楼B座装修设计服务

2、建设地点：盐城经济技术开发区境内。

3、工程规模：未来科技城2号楼B座装修设计服务，对B座4-13层进行装修设计，其中4-8层办公室设计和9-13层办公室及过道设计，合计面积约为8955㎡。招标人保留对上述规模适当调整的权利。项目总设计服务费约 29.8万元。

4、设计周期：设计任务通知后30日历天内完成本次招标范围内所有施工图设计并通过图纸审查[中标人负责图纸审查对接、修改、盖章及扫描并承担相关费用（图审中心收取费用除外）]，施工图能直接满足施工要求。具体的时间节点（方案修改，初步设计、施工图设计）根据招标人要求配合调整。

注：设计前须充分踏勘项目现场，所有时间节点必须满足招标人对各专业的施工进度要求，且施工过程中及时提供技术咨询服务直至本工程施工结束验收合格为止（如招标人需要，中标人需派驻各专业设计师驻场提供设计咨询服务），同时需按招标人要求的工程进度计划排定具体出图时间。

5、质量标准：合格。符合国家有关设计质量规范、标准的要求，方案及初步设计确保通过招标人及相关部门审批、施工图设计确保通过图纸审查并满足施工要求。施工图设计确保达到相关深度标准要求的同时，其工程造价指标在合理科学的基础上节省投资。

6、招标内容：本招标项目为一个标段，招标内容为未来科技城2号楼B座装修的方案设计、方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务。设计主要范围以设计任务书及招标人要求为准。

施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求及施工验收规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、江苏省相关规范等规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查（含消防等相关部门）；本项目的施工图审查工作及消防审查工作，均由中标设计单位负责办理并对接，招标人提供必要的协助，涉及的图审对公缴纳费用由招标人承担。

三、投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、信誉要求

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文11.1.1以及11.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（6）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

（7）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

（8）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

4、投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质的独立法人。

注：若中标人不具有本设计项目相关专项设计内容的资格，应由中标人分包给具有相应资格条件的设计单位设计，并经招标人确认。本项目为全套设计服务，中标人不得在设计的施工图再行标注由其它专业进行二次深化设计或由其它专业单位设计等内容。

5、项目负责人（项目设计负责人）资格和要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，须具有建设工程类中级工程师及以上职称。项目负责人须亲自参与设计的全过程并承担各阶段汇报工作。

5.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人。

6、投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

7、本次招标不接受联合体投标。

8、本项目设计组其他成员均须是投标人本单位正式职工，人员数量、专业配备须合理，具有相应专业的设计经验和能力，满足项目设计需求。投标时仅提供项目负责人相关资料，其他人员根据项目设计需求及时配备到位。

四、招标文件的领取

4.1招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

4.2本招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥300.00）；缴纳方式：投标人须在投标截止时间前任意时间将该费用转账至支付宝账号18005108385（张女士，同手机号），并备注单位名称全称。投标人只有在投标截止时间前向代理公司缴纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则其投标文件作无效标书处理。

4.本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

五、投标文件递交截止时间、地点和开标时间、地点

5.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2023年 3 月 21 日 9 时 00 分。

5.2 投标文件递交地点：投标截止时间前上传加密的投标文件至招标人指定邮箱。

5.3 逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

5.4 开标时间：2023年 3 月 21 日 9 时 00 分。

5.5 开标地点（不见面开标）：

本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

- 六、评标办法：资格后审，合理低价。

七、发布公告的媒介

7.1本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。

7.2本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

八、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

- 九、为确保项目顺利推进，投标人应慎重选派项目部主要成员及代理人，须保证项目部主要成员中标后能够及时到位，否则招标人有权取消其中标资格。

- 十、联系方式

招标人：盐城东方建设投资股份有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼

联系人：陈先生        联系电话：0515-68086956

招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联系人：王娟      联系电话：18005108315

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城东方建设投资股份有限公司 地址：盐城经济技术开发区软件园6#楼十楼1011室 联系人：陈先生 联系电话：0515-68086956 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏宏天工程管理有限公司 地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼 联系人：王娟 联系电话：18005108315 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 未来科技城2号楼B座装修设计服务 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 盐城经济技术开发区境内 |  |
| 1.2 | 建设资金 | 资金来源: 自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他目标：详见招标公告 |  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | 详见投标人须知2.1条 |  |
| 2.2 | 澄清和答疑 | 投标人提出问题的截止时间： 2023 年 3 月 18 日 18：00 时前 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在网上发布（同公告发布媒介），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 详见投标人须知3.1条 |  |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 1、本项目设招标控制价，招标控制价为工程施工中标价（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）的 2.00 ％，注：投标报价小数点后保留两位小数。 各投标人应在最高限价以下进行投标报价，高于上述最高限价的投标报价，视为无效报价。 |  |
|  | 投标报价的其他要求 | 设计费用包含（但不限于）：完成本服务项目所有工作所发生的设计服务酬金（包含设计人员工资、福利、单位管理费、外勤等特殊津贴费、专业设计人员现场跟踪服务费、设计咨询服务费及专利费等）、可预见费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费、食宿费、通讯费、驻场费、概算编制及报审服务（含概算评审费）、施工图报审服务、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在服务酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、管理费、利润、规费、税金（按招标人要求开具增值税专用发票）等一切费用。发包人根据工程建设需要或主管部门要求，有权增加或减少拟实施项目投资规模、调整设计范围和建设内容，中标费率不因此而调整。 注：项目设计方案专家评审费、初步设计专家评审费、施工图专家审查评审费等设计阶段的专家评审费（如有），投标人在投标报价中综合考虑，招标人不为此另外支付任何费用。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天 |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 详见投标人须知3.4条 |  |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不允许 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年 3 月 21 日 9 时00分 |  |
| 4.2.2 | 电子投标文件递交 | 电子投标文件分为一号标书（PDF格式）：投标文件递交截止时间前，投标人应将所有投标文件加密后从投标人指定的电子邮箱传至招标人指定电子邮箱（236746917@qq.com）。投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。 加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱中应注明本次委托代理人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人简称+未来科技城2号楼B座装修设计服务”。投标文件以最后一次提交的为准。 投标文件未按要求加密的，作无效标书处理。 注：定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件 4 份。 |  |
| 5.1 | 开标时间、地点和人员 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点（不见面开标）：开标当日，投标人无需到达开标现场，各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议， 会议号： 978-978-846 。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员非本单位委托代理人对开标会议提出质疑。 解密密码发送要求：投标人必须在投标文件递交截止时间（开标时间）后20分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（236746917@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人简称+未来科技城2号楼B座装修设计服务投标文件解密密码”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。 |  |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1名 |  |
| 8.2 | 中标候选人公示媒介 | 同公告发布媒介 |  |
| 8.3 | 履约担保 | 详见投标人须知8.3款。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1 | 本工程招标人是否接受投标人的法定代表人担任项目负责人（总设计工程师） |  | 否 |
| 2 | 本工程招标人是否接受退休人员担任项目负责人（总设计工程师） |  | 否 |
| 3 | 计税方法 | 本项目采用增值税一般计税方法。 |  |
| 4 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时： ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 5 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 5、因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： （1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 |  |  |

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设计及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、设计服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规规定的其它情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 2  招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.1.2 投标人在投标截止时间前，应通过网站随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

2.1.3 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人从“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间前3日向招标人提出，以便澄清。

2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以书面形式或电子邮件形式（以原件扫描件形式发送至代理机构邮箱236746917@qq.com,同时请电话告知，否则视为无疑问）向招标人提出。投标人提出问题的截止时间见投标人须知前附表，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

2.2.3招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件递交截止时间至少3日前，“补充答疑”的形式在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）上发布，但不指明澄清问题的来源；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 招标文件发布后，在投标截止时间前3日前，需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改。招标文件的修改以答疑形式在“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5投标人应在截标时间前随时查看“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.2.6 招标文件、招标文件的答疑内容均以网上发布的为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

## 3  投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标人投标时无需提供纸质版投标文件，以电子文件形式递交。投标人须将投标文件所有材料制作成PDF格式文档（必须是原件彩色扫描件），投标文件至少包含以下内容：

一、投标文件封面

二、法定代表人身份证明（格式详见附件）

三、授权委托书（如有授权）（格式详见附件）

四、投标函（格式详见附件）

五、资格审查资料：必须是原件彩色扫描件（或电子证照）

（1）投标人有效的营业执照

（2）投标人有效的资质证书

（3）项目负责人的职称证书

六、开发区建设工程结算审核责任书

七、其他资料：招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件

注：上述所有材料按招标文件要求编制和签字（盖章）后扫描成PDF格式的电子档（必须是原件彩色扫描件）。

3.2 投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

3.3评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

3.4投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效，且须保证彩色扫描件与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

### 3.5各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的电子投标文件（PDF格式文档）与原件一致，且真实、合法有效，

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6投标人应根据国家计委、建设部关于发布的《工程勘察设计收费管理规定》的通知（即计价格[2002]10号文件）、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和盐政办发[2010]9号文，并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资增减或遇国家政策性文件调整，除招标人另有约定外，中标时的设计费不作调整。

3.2.7投标报价的方式：本服务项目采用“固定费率”投标报价的方式。投标人应充分考虑本项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入报价中。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 本项目不收取投标保证金

### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.6.2应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.6.3投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.6.4投标文件扫描件应为原件彩色扫描（居民身份证除外），投标文件中所有信息和材料的完整性、真实性、有效性和清晰度等由投标人自行负责。

评标委员会或招标人对投标文件中信息和材料真实性、有效性等有疑的，可要求投标人进一步提供证明材料。

3.6.5建议各投标人留有时间余量，最好在投标截止时间前一日递交投标文件。

### 3.7 资格审查资料

投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

特别提醒:
    1、因扫描件不清晰无法辨认，或提供的关键信息不全导致被评委废标，后果由投标人自负。
  2、因疫情防控、资质换证就位或其他原因显示证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

- 若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

## 4  投标

### 4.1投标文件的加密

4.1.1投标人应将电子投标文件加密后在投标截止时间前上传至招标人指定邮箱。

4.1.2投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.1.3除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 投标人应合理安排投标文件制作时间，提前递交投标文件，以确保投标文件在投标截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新加密递交。

4.3.2 投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### 4.4 不予接收（无效）的投标文件

（1）未按规定获取招标文件参加投标的；

（2）投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱的；

（3）投标文件未加密的；

（4）投标人未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；

（5）投标人未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；

（6）投标文件解密密码无法解密投标文件的。

## 5  开标

### 5.1 开标时间、地点和人员

5.1.1 投标人不必抵达开标现场，但必须在指定时间内发送投标文件解密密码。开标会议开始后，由招标人、招标代理机构等相关部门的工作人员于开标现场进行开标。

5.1.2投标人可以在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：详见招标文件须知前附表，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人名单；

（4）招标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的相关系数（不论几个标段，只抽取一次，多标段共享）；

（5）招标人（招标代理机构）解密投标文件；

（6）公布开标数据；

（7）开标结束。

5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标时在腾讯会议中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

## 6  评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投 标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

### 6.4 无效标条款

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目设计机构人员与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、未按招标文件要求提供投标保证金的；

13、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

14、项目设计机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

15、投标文件提出的设计范围、设计服务期、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

16、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

17、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18、设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的（如有）；

19、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

20、投标文件组成不符合招标文件要求的；

21、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

22、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

23、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

24、未按招标文件要求提供投标文件的（非PDF格式文档、非原件彩色扫描件）；未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；发送的解密密码无法解密投标文件的；投标文件未加密的；

25、投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)；

26、出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

27、本招标文件规定的其他无效标书情形。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

## 7 评标结果公示

7.1 招标人收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## 8  合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

### 8.2中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 8.3 履约担保

8.3.1本项目履约保证金为中标价的10%。履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

招标人履约保证金专用帐户（收款单位：盐城东方建设投资股份有限公司）

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，其保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.3 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

8.4.4 招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。

## 9  重新招标与不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）投标人少于3个的。

### 9.2 不再招标

重新招标后，仍存在9.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

## 10  纪律和监督

### 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11 需要补充的其他内容

11.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下11.1.1以及11.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

11.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

11.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

11.2本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

# 第三章  评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

| 初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 | 有效的营业执照 |  |
|  | 资质证书 | 有效的资质证书 |  |
|  | 项目负责人职称证书 | 项目负责人的职称证书 |  |
|  | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |  |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定 |  |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价 |  |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 服务期 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 质保期 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 付款方式 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 技术响应 | 符合招标文件要求，无重大偏差。重大偏差是指“投标人须知 6.5无效标书条款”的第（8）、（9）、（16）的情形。 |  |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.5无效标书条款”的情形 |  |
| 详细评审 |  |  |  |
| 条款 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 商务评审 | 计算评标价（如有） |  | 按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价 |
|  | 总报价 |  | A值的确定（若有效投标文件小于等于7家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于7家时，去掉其中的二个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值。） 评标基准价=A×K。 中标候选人报价不低于评标基准价。 |

1 评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”， 由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人。

2 评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

特别说明：投标人数量如大于25家的，按低价到高价只选25家投标人参与资质及符合性评审,如第25家出现2家及以上相同报价的，同时入围。如资质及符合性评审后有效投标人不足3家的，不替补。

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启（解密）前随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%。K值由招标人代表在开标现场随机抽取。不论几个标段，K值只抽取一次。

2、如通过资格及符合性审查的有效投标文件超过15家，按低价到高价只选15家参与计算A值和进入详细评审,如第15家出现2家及以上相同报价的，同时入围，但只1家参与A值计算。如在详细评审阶段发现有符合废标的投标文件，有效投标文件不足15家的，不替补。

3、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算过程和计算结果均保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

中标候选人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

3 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按评标价格由低到高排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4 通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4评标基准价的计算过程和计算结果均保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

# 第四章 合同条款及格式

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：盐城东方建设投资股份有限公司

设计人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就未来科技城2号楼B座装修设计服务设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：未来科技城2号楼B座装修设计服务项目

2.工程批准、核准或备案文号：   /   。

3.工程内容及规模：未来科技城2号楼B座装修设计服务项目，B座4-13层进行装修设计，其中4-8层办公室设计和9-13层办公室及过道设计，合计面积为8955㎡。招标人保留对上述规模适当调整的权利。项目总设计服务费约29.8万元。

4.工程所在地详细地址：盐城经济技术开发区境内。

5.工程投资估算：工程计划总投资约1075 万元。

6.工程进度安排：详见本设计合同专用合同条款附件5 。

7.工程主要技术标准：执行国家、省及盐城地方现行技术规范或标准（含消防标准等），深度需满足国家和江苏省相关规范、标准及招标人要求。

- 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见本设计合同专用合同条款附件1、招标文件、协议书及设计任务书等。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合。

3.工程设计服务内容：未来科技城2号楼B座装修工程的方案设计、方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务。设计主要范围以设计任务书及招标人要求为准。

施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求及施工验收规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、江苏省相关规范等规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查（含消防等相关部门）；本项目的施工图审查工作及消防审查工作，均由中标设计单位负责办理并对接，招标人提供必要的协助，涉及的图审对公缴纳费用由招标人承担。

- 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2023年  月  日。

计划完成设计日期：2023 年  月  日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

- 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率；

2.签约合同价（费率）为：中标费率   %。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                  。

设计人项目负责人：          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在盐城东方建设投资股份有限公司签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 十一、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

- 十二、合同份数

本合同正本一式 2 份、副本一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1份、副本 2 份，设计人执正本 1 份、副本2份。

发包人：  （盖章）                         设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：  

纳税人识别码：                             纳税人识别码：

地  址：                     地  址：  

邮政编码：                     邮政编码： 

法定代表人：                           法定代表人：              

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话： 

传  真：                   传  真：   

电子信箱：                                 电子信箱： 

开户银行：                   开户银行： 

账  号：                       账  号： 

时  间：   年  月  日                      时  间：    年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

同建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）（GF—2015—0210）内的通用合同条款

- 第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：本项目招标文件、合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等相关材料。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和国家、行业、江苏省及盐城地方关于工程设计方面的规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定。设计文件地方图纸审查机构及消防部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位，确保图纸通过审查。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：     /     ；

提供国外技术标准的份数：     /     ；

提供国外技术标准的时间：     /     ；

提供国外技术标准的费用承担：     /     。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款的约定。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人单位或项目部，根据发包人要求；

发包人指定的接收人为：            ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：          。

设计人接收文件的地点：发包人单位或项目部，根据发包人要求；

设计人指定的接收人为：；

设计人指定的联系电话及传真号码：；

设计人指定的电子邮箱：         。

1.8 保密

保密期限：  无限期  。

- 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：     /     。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应当制定设计的质量、进度等总目标，负责技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作。

（2）在任何情况下，凡涉及包括但不限于设计文件、重大技术方案、施工图设计的变更等问题，设计人应及时提出书面审核意见上报发包人。

（3）设计人的工作人员在设计服务期间不得向他人索取额外的报酬，不得从第三方获得任何奖金、加班费、实物，不得参与第三方的任何经济活动。

（4）在本合同期内及合同终止后，未征得发包人同意，设计人不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。

（5）设计人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能降低工程投资。

（6）设计人交付设计资料及文件后，应根据发包人要求组织项目组成员按规定参加有关的设计审查（包含初步设计、施工图设计等评审以及发包人或相关部门组织或要求的各项专业审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等），并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（7）如因项目实施需要和发包人要求，设计人后期施工现场至少派出一名有经验的设计师提供现场跟踪监管服务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为设计人的项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权负责对本项目合同的全面履行。

对于本项目的重要专题会议（以发包人书面通知为准），项目负责人必须按照发包人要求到场参加，否则发包人有权扣款2000元/次，予以处罚。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意擅自更换的，设计人须向发包人支付罚金人民币贰万元整；拒不整改的，发包人保留终止合同的权利。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：向发包人支付罚金人民币贰万元整；拒不整改的，发包人保留终止合同的权利。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后10天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，处以5000/人的罚金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核，否则发包人有权终止合同。

- 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本设计合同约定的主体部分和关键性工作等。

主体结构、关键性工作的范围：按国家、行业相关规定。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：如需分包的专业工程，设计人须事先向发包人书面提出申请，经发包人书面同意后方可实施。其分包项目的成果报告质量、责任和费用均由设计人承担。

其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包 。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：      /    。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：含在本工程设计费用中，由设计人自行支付。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /   。

- 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：设计人应当严格按国家有关法律和技术标准的强制性规定、江苏省及盐城市的相关要求及发包人要求进行设计，如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：执行通用合同条款约定。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：设计深度执行通用合同条款约定、专用合同条款约定、设计任务书及招标文件的要求，并能满足国家、行业、江苏省及盐城地方规定的“方案、初步设计及施工图等”的设计深度，且设计成果不允许标注由其它专业单位进行二次深化设计，即本项目的设计任务为满足使用功能的全范围、全专业设计。如中标人无其特殊或个别专业的设计能力，中标人可自行实施分包，该设计费用含在本项目的投标报价及费用中，招标人不再另行增加该费用。设计成果不允许并不得隐藏产品品牌或指定品牌或为某个品牌设定专用参数，设计参数应为通用参数。设计成果能够直接用于概算编制（指方案设计阶段）、预算编制（指施工图设计阶段）、施工图审查及消防审查（指施工图设计阶段），设计不得违反强制性标准，设计成果应达到“有章可循，有据可依，拿来可用”的效果，从而避免因方案、初步及施工图等的设计不到位而造成的索赔、签证等事项的发生。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

- 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书签发后5日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本工程招标文件约定的全部内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：     /    。

设计人应在发生进度延误的情形后  5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：          /          。

- 7.工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式（具体份数根据发包人要求提供）。

- 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  30  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：发包人将根据实际情况及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式不限于组织专家会审等多种方式（设计人承担会议和审查费用）；如需政府有关部门审查，设计人须在设计文件审查期间予以协助。设计文件只有经过发包人及政府有关部门（如有）审查确认后方可实施。

- 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 不提供 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后在进场施工前、施工过程中及竣工验收阶段时间内提供施工现场配合服务。

- 10. 合同价款与支付

10.2.1 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：      /     。

风险费用的计算方法：      /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /   。

风险费用的计算方法：      /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /   。

- 其他价格形式：  本项目采用固定费率报价合同  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例       /     或预付款的比例      /     。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

10.4合同价款支付见附件6。

- 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  10  天内，予以书面答复。

- 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

- 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于不合理的其他事项。发包人可以根据自身实际工作需要而复制、使用上述文件或将之提供给关联的第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中 。

- 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同(因设计人违约除外)，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付该阶段设计费 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：      /     。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金

（1）设计人提供的设计文件未能通过上级及有关审批部门的审查，发包人有权不按规定支付设计费，直至设计人的设计文件通过审查为止。

（2）设计人未按招标文件规定，及时安排现场设计代表负责后续服务工作，每延误一天，应减收该项目应收设计费5000元/天；

（3）设计人项目现场设计代表未经发包人同意每离岗一天扣款5000元，由发包人从合同结算款中扣除。离岗天数累计超过 10 天的，发包人有权终止合同，并由设计人赔偿造成的所有损失。

（4）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付5000元/天违约金，发包人可在履约保证金或应支付设计费中扣减违约金；若延期10日及以上的，发包人有权停止付款直至终止合同。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：      /     。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：    /   。

不合格的设计文件是设计深度不能满足国家现行规定要求及江苏省有关设计深度的要求，导致工程产生严重质量问题，最终由发包人和本项目监理单位共同确认为准。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：一旦发生，按人民币5万元进行处罚。

- 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

- 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过   365   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  /  天内。

- 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                 。

选定争议评审员的期限：               /                。

评审所发生的费用承担方式：           /                。

其他事项的约定：                     /                。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：            /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向     盐城     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

- 18. 其他

（1）由于以下原因：

★ 发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计；

★ 发包人变更已选定的方案、已批准的各阶段设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

★ 发包人因提交的本合同工程的设计资料存在错误或作较大修改时。

由于上述原因造成设计变更并使设计人返工的，双方应另行协商补充协议，并在协议中明确返工费用的有关条款，除以上三条外，设计人须无条件将方案及设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。

（2）设计人提供的设计资料及文件出现遗漏或错误等情形的，由设计免费负责修改或补充完善到位。由于设计人错误造成工程直接质量事故损失，设计人应负责采取补救措施，并根据造成直接损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

（3）在设计过程中，设计人应组织有关专家对设计成果进行评审，对专家提出的技术可行，经济合理的意见予以吸收并修改到位。

（4）设计人交付设计文件后，应参加发包人及使用人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。

（5）设计人应主动和相关单位做好施工配合工作，保证工程按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，需招标人协调的，每发生一次，发包人有权处以责任单位5000 元违约罚金。

（6）设计人中标后方案须达到招标人要求且符合国家、行业、江苏省及盐城地方的相关规范标准。招标人将组织专家评委等对提供的方案进行评审，如发现设计水平低下、设计内容失实、以次充好等情形，招标人保留按合同价 5%的金额处罚的权利。

（7）配合招标人做好材料的确认工作，配合招标人做好装修材料样板的确认工作，配合招标人做好各类甲供、甲控材等选样、询价、招标及采购工作。

（8）本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能、产地、壁厚、材质等技术指标、工艺或参数。设计人员不得指定生产厂商、品牌、供货商或代理商；招标人因特殊场所使用需要的，如设计人需对特殊产品指定品牌的，在设计文件中应至少列明 3 个及以上“同档次、同功能、同效果”产品或设备品牌产品的技术指标、工艺或参数，不允许只列 1 个，中标人与发包人协商一致后共同确认，并注明待日后施工方招标前或中标后该产品或设备的品牌由发包人指定或选定。如设计人指定的品牌不在同一个档次上，则视为设计人违约或设计文件不合格。

（9）如设计人提供的电子档文件与正式施工图文件不一致，造成的编标清单量变化或漏项的（后期因发包人提出的变更除外），按清单量子目的变化量或漏项造成工程造价增加量的工程造价的 1%进行处罚。

（10）各实施施工阶段的图纸会审，设计单位均应在第一时间内予以配合，并积极回复。如因设计缺项或设计错误（非设计人责任和发包人要求的除外），造成工程造价增加的，累计10万元以下的，不予处罚；累计10万元以上的，按工程造价增加量的 1%，对设计人进行处罚；会审意见不涉及费用增加的，不予处罚。

（11）设计变更及图审回复，设计单位均应在第一时间内向发包人、招标代理、跟踪审计单位报告。

（12）设计人提供的设计资料及文件不符国家消防、环保、节能等要求及公安规范规定的，造成所设计变更不得另行向发包人收取设计费用。如因以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索取相应索赔。

（13）在合同履行期间，发包人原因终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量通过相关部门的核实审计后，按实支付；未实施设计的，不予支付。如成果文件全部设计完成、取得施工图审查合格证和消防审查合格意见书且合同生效后一年内未开工，或开工后停工，发包人支付设计费的 70%。如发包人再决定重启开工，设计人应积极响应，仍按原设计合同执行，设计费用不调整，故设计人应充分考虑市场风险。

（14）本项目对设计人的质量管控须严格按照“盐东开【2017】225 号关于印发《盐城东方投资开发集团有限公司建设工程质量控制管理制度（试行）》的通知”执行。

（15）履约保证金：履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。履约保证金的金额为标段中标金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

（16）各专业工程竣工图编制时，设计人应无条件并在第一时间内积极配合发包人和各专业工程施工单位。如发现不配合情形的，每发现一次罚款 2000 元，在当期合同款中扣除。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件8: 开发区建设工程结算审核责任书

附件1：

- 工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

未来科技城2号楼B座装修设计服务项目的方案设计、方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务。设计主要范围以设计任务书及招标人要求为准。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合。

三、各阶段服务内容

以发包人设计任务书为准

附件2：

- 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目备案证和审批文件（如有） | 各1 |  |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 |  | 根据政府相关部门的审批进度陆续提供 |
| 3 | 其它与设计相关的资料 | 1 | 设计人自行收集 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

- 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 4 | 发包人规定的设计节点期限内 |  |
| 2 | 初步设计 | 4 | 发包人规定的设计节点期限内 |  |
| 3 | 全套施工图设计文件 | 8 | 发包人规定的设计节点期限内 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（能满足设计人进行设计的前提下开始计算的设计时间）。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地（发包人住所或工程建设指挥部或发包人另行指定的地方）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不可以对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

5.施工图，每张图均应盖上出图专用章（红章），各专业施工图，每张图均应盖上专业设计人员执业资格章（红章）。

6.施工图纸，均由设计单位送至建设单位。

7.用于图审的计算书，由设计人在图审前提供结审查中心，计算书要求满足图纸审查即可；竣工后设计人向发包人移交计算书书面文件 1 合份。

附件4：

- 设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件5：

- 设计进度表

设计总服务期30日历天。设计任务通知后30日历天内完成本次招标范围内所有施工图设计并通过图纸审查[中标人负责图纸审查对接、修改、盖章及扫描并承担相关费用（图审中心收取费用除外）]，施工图能直接满足施工要求。具体的时间节点（方案修改，初步设计、施工图设计）根据招标人要求配合调整。

注：设计前须充分踏勘项目现场，所有时间节点必须满足招标人对各专业的施工进度要求，且施工过程中及时提供技术咨询服务直至本工程施工结束验收合格为止（如招标人需要，中标人需派驻各专业设计师驻场提供设计咨询服务），同时需按招标人要求的工程进度计划排定具体出图时间。

附件6：

- 设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：本合同招标文件约定的投标报价范围内的全部设计任务所发生的全部费用，工程施工中标价（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）*固定中标费率   %。

设计费用包含（但不限于）：完成本服务项目所有工作所发生的设计服务酬金（包含设计人员工资、福利、单位管理费、外勤等特殊津贴费、专业设计人员现场跟踪服务费、设计咨询服务费及专利费等）、可预见费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费、食宿费、通讯费、驻场费、概算编制及报审服务（含概算评审费）、施工图报审服务、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在服务酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、管理费、利润、规费、税金（按招标人要求开具增值税专用发票）等一切费用。

2.工程设计其他服务费用：包含总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费等，此费用已经综合包含在工程设计基本服务费用中。

3.特别约定：

（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴工地现场的旅差费和长期驻现场的设计工地代表和现场服务费，即设计按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付。

（2）其它：设计人为本项目所发生的并由设计人组织的相关方案评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人自行承担。

三、设计费付款

设计费结算价=工程施工中标价（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）*固定中标费率   %

备注：如因设计人自身责任造成的设计变更等，设计人应在第一时间内免费提供变更等相关设计服务，且发包人按设计合同相应的条款对设计人实施处罚或索赔。

四、设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费％ | 付费额 （万元） | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 60 |  | 招标范围内所有施工图交付并通过施工图审查，且招标结束，同时在无违约情况下一次性无息退还履约保证金，付至合同价的60%。 | 须在节点要求的时间内完成，否则不予支付。 |
| 第二次付费 | 30 |  | 施工项目竣工验收合格后一个月内付30% |  |
| 第三次付费 | 10 |  | 审计结束后付清余款 |  |

注：上述设计费包括设计人为完成本合同约定的设计内容所发生的所有成本、公司管理费及公司各类税费。

附件7 ：

- 设计变更计费依据和方法

设计变更计费的情形，由于以下原因：

1）发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下，应当按照发包人要求变更工程设计；

2）发包人变更已选定的方案、已批准的设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

3）施工图图审或消防审查合格后，发包人再作较大修改时。

由于上述原因造成设计变更，使设计人返工，发包人将适当支付设计人的返工费用，有关发包人应当增付的额外费用金额，由双方另行协商。除以上三条外，设计人须无条件免费将方案、扩初及施工图设计修改至通过相关部门、使用人审查和发包人满意为止，且设计人不得再向发包人提出增加设计费用。

- 附件8：

- 开发区建设工程结算审核责任书

发包人：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式          全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

设计单位：（盖章）

经办人：（签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 附录D：

- 东方集团建设项目廉政合同

订立合同单位                                （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据盐城市人民检察院、监察局等12个单位联合颁发的《盐城市市场廉政准入规定（试行）》及有关廉政建设的要求，为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范                               工程建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

- 坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

- 发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

- 甲方的义务

- 甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

- 甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

- 甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

- 甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

- 甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

- 乙方的义务

- 乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

- 乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

- 乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

- 乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

- 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

- 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

- 本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日

第五章  设计任务书

一、总则

1、项目名称：未来科技城2号楼B座装修设计服务。

2、招标内容：

（1）效果图方案设计（编制估算）

（2）所有装修工程项目效果图方案设计、工程施工图设计，工程施工图所涉及各相关专业的施工图深化设计【含室内装修、室内电气、室内暖通、室内智能化、强弱电系统、消防系统等全部配套工程】，包括工程建设施工全过程的所涉及各种专业的工程施工图设计（含室内设计效果图）。

（6）工程施工图纸审查要求（施工图图审、消防图审）。

（7）工程施工过程中的后续服务（包括：各阶段招标配合、图纸设计技术交底、施工现场配合服务，设计变更、参与隐蔽工程和分部分项验收及竣工验收等服务工作）。

3、项目概况：未来科技城2号楼B座装修设计服务原建筑面积为44126.96㎡，建筑层数为地上15层及地下1层；现对B座4-13层进行装修设计，其中4-8层办公室设计和9-13层办公室及过道设计，合计面积为8955㎡；计划装修标准不高于1200元/㎡，整体装修材料、人工等费用合计不超过1075万元。

二、服务范围及内容

2.1室内外装修设计服务范围包括4F-8F房间墙面、顶面、地面，9F-13F过道及房间墙面、顶面、地面和配套电气、消防等设计。

2.2室内设计服务内容

室内设计服务内容包括但不限于：

- 设计范围内的整体室内装饰方案设计、施工图设计，包括顶面可采用石膏板吊顶或铝方通吊顶、地面可采用防滑地砖或防火块毯、墙面无机涂料、踢脚线采用墙砖踢脚或不锈钢踢脚、门采用实木套装门、隔墙蒸压加气块的设计；

（2）室内功能、空间规划及平面布置；

（3）完整的装饰主材选型设计；

（4）功能区域内电气、消防、弱电等各专业的末端位置及设备外形确认；

（5）据国家装修标准及使用功能提出强弱电、消防的设计接口。包括但不仅限于：综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋等机电的定位）；强电开关插座面板的定位；弱电出线口的定位；消防设计相关要求（满足消防要求）；空调风口的送风型式、空调开关定位；办公室电脑电源的设计接口；

（6）智能化设计需考虑计算机网络系统等按照国家相关设计标准进行设计，监控要求360度无死角。

（7）室内灯光（灯具选型）设计；

三、设计依据及要求

1、设计依据：

（1）提供本项目相关资料及图纸；

（2）提供本项目平面规划图及相关概念设计资料；

（3）设计规范及标准（最新版本，包括但不限于）：

1）《建筑装饰装修工程设计文件编制深度的规定》（DBJ01-612-2002）；

2）《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

3）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

4）《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

5）《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）；

6）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2013版）（GB50325-2010）；

7）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；

8）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581-2009）；

9）《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2008）；

10）《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2008）；

11）《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》（GB18584-2001）；

12）《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》（GB18585-2001）；

13）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》（GB18586-2001）；

14）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）；

15）《建筑装饰装修工程施工规程》DGJ08-2135-2013

16）《高层民用建筑设计防火规范（2001年修订版）》（GB50045-95）；

17）《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008；

18）《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB50401-2007

19）自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261－2005；

20）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

21）《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

22）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

23）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

24）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）；

25）《电子信息机房设计规范》GB50174-2008；

26）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007；

27）《室外排水设计规范》（2014年版）GB50014-2006。

2、设计要求

（1）一般性要求：

1）根据甲方要求分阶段和版本完成，设计图纸须符合国家及地方的相关规法规范的要求；

2）施工图版本较多，应合理组织图纸的标识方式（如各专业标识方式统一、表明版次、修改日期、各专业主要修改内容等），以便于识别版本与图纸类别：施工图名称应完整统一，编号应齐全，不能有重号，出图日期精确到日；同时标注清楚各专业图纸版次；

3）变更设计时，应同时明确变更图纸的目录、变更图纸的日期（精确到日）、变更图纸的原因，修改图的修改图号、位置应统一，且标明修改项目及部位；

4）为便于甲方开展工作，要求乙方随时提供各设计阶段各类设计图纸的电子文件。

5）图纸整合：须由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业（包括所有精装区域的装修、水电（含智能化、消防）、暖通机电设备、灯光等专业）的图纸设计工作，确保提交图纸的统一性、完整性和协调性；

6）图纸及所选材料必须满足消防验收规范等国家强制性法规的要求，确保工程能够顺利通过验收；

7）图纸内容包括但不限于：装修以及涉及装修的相关专业的平、立、剖面图纸，大样图（放样图）、系统图、节点详图、设计说明、图纸清单概算等以及反映设计意图的相关设计图纸。

8）满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点的要求，充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性；

9）设计单位还需负责协助装修过程中图纸设计咨询。

（2）具体要求：

1）设计方案应体现以人为本的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。设计风格以现代为主格调，装饰配套要突出时代要求，体现轻装修重装饰的设计原则。

2）设计要充分体现和谐工作文化特色，充分利用有限空间做到舒适轻松、美观、简约大方，富有现代气息。

3）功能空间要求：须合理划分办公空间，以轴线为划分依据，每间办公室强弱电暖通单独控制及每间房间单独计量电费。

4）利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽量降低能源消耗，体现环保节能观念。

5）可适当改变室内格局，但不应破坏建筑结构和外观。

（3）设计要点：

1）办公室分布应该满足各个空间独立的办公，办公室须设置独立的强弱电及暖通，布局合理；

2）采用合理的装修构造，满足消防、结构等规范要求，选择新颖、美观的材料，使其在有良好的经济效益同时又符合技术规范要求。

3）考虑室内环境的节能、节材、防止污染，利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态思想和节能观念，满足可持续发展的需要。

4）合理布置或调整各专业的管线、接口、风口等设计方案。

5）设计造价要求在满足效果的前提下，合理应用造型和材料。设计单位需在建设单位投资额度范围内对设计所对应的成本负责，并能够有效控制，施工单价不高于1200 元/㎡。

四、设计深度和成果要求

此次设计具体划分为效果图方案设计、施工图设计、图纸报审三个阶段，每个阶段具有不同的设计深度和成果要求。

设计应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工，设计文件必须完整、准确、详尽、规范，应满足甲方要求，符合国家现行设计规范及有关技术标准的规定。当我司依据有关标准、规范对设计方案提出异议时，设计方应及时、无偿和负责地对原设计及相关文件作出修改，直至我司满意为止。

1、效果图方案设计阶段：应阐述出设计的立意，表现出主要空间的设计内容，设计方案应包括整体设计理念的阐述，空间分析与描述，设计效果演示与可行性分析，照明分析与设计等。方案设计阶段保持与甲方的密切接触，随时调整、改进方案设计，直至甲方满意并确认为止；向甲方提供一套完整的方案设计，并以此为依据进行下一步深化设计。

1）设计方案成果文件应包括（但不限于）以下内容：①设计说明；②设计原则和总体构思；③各功能区域应具有合理的室内空间组织和平面布局，适宜的光线和材质配置，同时必须达到可实施的操作要求；④设计工作重点、难点分析全面、准确，处理措施得当，对关键技术问题有深入的表述，解决方案完整、经济、安全、切实可行；⑤设计工作大纲内容全面，设计方案具有特色、创新科学、配置合理，设计思路合理可靠、功能完善、运用新科技、新工艺；⑥质量管理体系健全、责任明确、目标到位；设计周期安排紧凑、合理；⑦造价概算合理节约、性价比高，用材符合规范要求且环保节能。

2）所有成果PPT文件；。

2、施工图设计阶段：本项目设计文件要求达到建筑室内装修方案设计、施工图设计规范的深度设计要求，通过建设、消防等相关部门的技术审查，并满足施工的要求。包括但不限于以下图纸：

（1）平面布置图（标详尽尺寸）；

（2）地面铺装图（标详尽尺寸）；

（3）天花平面图（标详尽尺寸）；

（4）各空间的立面图、剖面图（标详尽尺寸）；

（5）配套机电专业（水、电、空调等）的点位图、系统图和布置图等专业施工图；

（6）节点大样（标详尽尺寸）；

（7）技术说明；

（8）材料表；

（9）造价预算表；（硬装）

(10）材料图片；

（11）智能化平面图、系统图；

以上图纸经甲方确认后，配合甲方报施工图图审；消防图审，并取得合格证明文件。

注：该阶段完稿提供图纸为：A2文本装订成册（蓝图）8套，全部设计内容的电子文件1套。

五、进度要求（合同要求）：详见合同条款。

六、需设计单位完成的其他工作

1、配合建设单位做好各项施工图（含消防）审查的工作；

2、配合建设单位做好装修工作的招标工作；

3、配合建设单位做好设计交底和现场验收工作；

4、配合建设单位做好整个装修工程的设计变更工作；

5、参加装修工程的竣工验收工作；

6、参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议。

七、其他

1、参加本次活动的所有作品的署名权归设计者和组织单位共同所有，其他文件版权、所有权及延伸产权归组织单位所有，组织单位有权在活动结束后公开展示参加设计的成果，并通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍、展示参加作品及评价参加作品，并使用参加作品。

2、组织单位提供的相关地形图的电子文件只供本次活动使用，各设计单位应承担保密义务，不得擅自拷贝及传播，参加设计方案评审后不予退回。

3、本设计任务书的解释权归组织单位所有。

# 第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 一、封面

招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日 期：

- 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（彩色扫描件）

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 三、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)   投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证（彩色扫描件）

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年       月       日

## 四、投标函

投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的                    项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据招标文件中规定的设计服务收费标准，结合市场行情，我方愿按设计费工程施工中标价（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）×      %（小数点后保留两位小数），承担本项目招标范围内的全部设计服务项目，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、我单位派驻现场的项目负责人是             ，联系方式：          。同时承诺如果中标，设计项目负责人及所有设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供设计现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。

3、一旦我方中标，我方承诺按招标文件中约定的设计工期提供成果文件

4、我方承诺所有成果文件均符合国家规范要求,确保通过各行业主管部门的批准，并严格按招标文件和设计任务书要求执行。

5、我单位承诺：在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、我单位承诺：本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

7、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，否则投标保证金归招标人所有。

8、我单位同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

9、在签署合同协议书之前，你单位的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

## 五、资格审查资料

详见投标人须知3.1款。必须是原件彩色扫描件（或电子证照）

## 六、投标保证金缴纳证明材料

详见投标人须知3.1款。必须是原件彩色扫描件。

## 七、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

设计单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

## 八、其他资料

招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。